重庆轨道交通七号线一期工程

科学会堂站及金凤站外立面工程专项设计

比

选

邀

请

文

件

日期：2025年 2 月21日

目 录

一、 项目概况	3

二、 参选文件组成及要求	5

三、 比选文件的获取	6

四、 参选文件的递交	6

五、 评审方法	7

六、 其它相关说明	8

七、 联系方式	9

# 项目概况

（一）项目名称：重庆轨道交通七号线一期工程科学会堂站及金凤站外立面工程专项设计

（二）比选人：重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

（一）项目背景：

重庆轨道交通7号线一期工程高架段我司有四座高架车站位于重庆市高新区科学大道及高新大道沿线，沿线有高新区管委会、科学会堂等重要建筑，特别是科学会堂为重庆市新地标建筑、市重点项目，是重庆科技创新赋能策源地和产业凝聚交流展示地，高能级国际峰会、高端商务会议、创新论坛、产业论坛及国际知名科技文化讲坛举办地，因此重庆市政府对车站的外立面设计高度重视。

（二）项目概况：

重庆轨道交通7号线一期工程高架段共有四座高架车站，分别位于重庆市高新区科学大道及高新大道沿线。其中科学会堂路侧高架站位于科学大道与高龙大道交叉口东侧地块内，为路侧四层高架侧式车站，建筑面积约10900m2。金凤路中高架站位于凤锦路与新金大道交叉口东侧地块内，为地上两层路中高架车站，建筑面积约7900m2。

（三）设计范围及内容：

完成对重庆轨道交通7号线一期工程科学会堂路侧高架站（建筑面积约10900m2）及金凤路中高架站（建筑面积约7900m2）外立面方案设计（提供路中及路侧方案各一个，一线一景、同一种风格），并负责上报重庆市规自局过程中的相关技术汇报、调整工作，直至外立面方案设计通过重庆市规自局的审查。对市规自局审查通过的概念方案进行修改、深化及向施工图设计单位交底，参与施工后期立面材料、颜色等的选择和确认等设计服务工作。

（四）主要设计原则和要求：

外立面方案设计需按国家及地方法律法规要求开展设计，并负责对相关政府职能部门及业主的技术汇报、协调工作，直至完成施工图设计、施工服务等后续工作。

（五）设计成果要求

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金凤站、科学会堂站外立面方案设计各一个（一线一景的模式，同一种风格） | 汇报文件及效果图10份，电子光盘2张（WORD、DWG等） （注：最终份数根据规划要求） | 根据总体总包进度安排 |
| 2 | 后期服务 | 向施工图设计单位交底，参与施工后期立面材料、颜色等的选择和确认等设计服务工作 | 根据总体总包进度安排 |

1、为保证工程进度需要，以上设计文件资料提交时间，由双方另行协商确定。

2、设计最终成果知识产权属比选方/委托人所有，委托人有权将设计成果部分或全部应用于7号线其它车站。

（六）参选人资格要求：

1、必须是具有独立法人资格的企业，具有工商部门颁发的有效的营业执照。

备注：提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章（鲜章）。

2、参加比选的单位具备建筑设计事务所甲级或建筑工程甲级，并能提供本地化服务。

3、具有至少一个车站或公共建筑外立面方案或施工图设计业绩。

备注：提供合同关键页复印件或业主单位出具的相关证明材料复印件，提供的证明材料必须具有真实性，并加盖参选单位公章（鲜章）。

4、能提供增值税专用发票进行结算的能力。

5、本次比选不接受联合体。

6、不接受中选人将中选内容转包、分包。

# 参选文件组成及要求

（一）商务文件（原件1份）

1、法人身份证明（格式参见附件1）、法定代表人授权委托书（格式参见附件2）。

2、公司基本信息（参见附件3格式）；

3、公司相关资质文件：

（1）营业执照副本、组织机构代码证书(复印件加盖公章)；

（2）税务登记证（复印件加盖公章) ；

备注:已办理三证合一的企业，仅需提供营业执照复印件并加盖公章。

4、业绩证明材料：车站或公共建筑外立面方案或施工图设计业绩（提供相关合同复印件），提供的证明材料必须具有真实性，每项证明材料复印件1份（加盖参选人公章）。

上述证明材料不全不清晰无法确定的，业绩不予认定。

（二）报价书（原件1份，格式详见附件4）

1、此报价应为全部费用的价格。应包含：方案设计及比选、技术汇报及调整、方案修改、深化及设计交底、及参选人认为需要的其它费用等。参选人应充分考虑其它费用和今后市场价格变化的因素，其报价今后不作调整。

2．报价书参见附件4格式。

备注：参选人报价单价不得超过26元/m2，合计报价总额不得超过人民币：肆拾玖万元整（小写490000元），包干计取，超过报价视为无效报价。

（三）技术方案（原件1份，参选人格式自拟）

1、质量保证及售后服务承诺方案。

提供的人员信息及资质申报提供的材料必须是真实的、无虚假且合格的，设计方案符合国家规范，并提供售后服务。

2、其它建议。为更好地完成本项目，可按照自身的实际经验，对本项目工作提出建设性意见。

# 比选文件的获取

本项目不需报名，按比选邀请文件要求直接参加。比选邀请文件自 2025年2月21日发布至递交比选申请文件截止时间前，参选单位可以登录比选人官方网站上（http://www.crtdri.com/）直接下载文件、补遗等所有有关资料。不管下载与否都视为参加比选人全部知晓有关比选过程和所有事宜。

# 比选文件的递交

（一）参选文件的密封与标记：

1、参选文件（商务文件、报价书、技术方案）原件各1份，均需加盖公章。其中商务文件每页均需加盖公章。

2、所有参选文件密封于一个密封袋内，并在该密封袋封口处加盖公章。

（二）比选申请文件的签署及份数：

参选人编制的比选申请文件一律采用A4纸打印、复印。除参选人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、插字、涂抹或改写。若有修改须由参选签署人在修改处加盖印鉴。参选人提交的所有资料不得出现伪造痕迹，一经发现，取消参选资格。

（三）参选人提交比选申请文件：

参选人将比选申请文件于2025年2月26日 17 时 30分（北京时间）前，以邮寄的方式提交参选文件。

地址：重庆市两江新区礼环北路26号1号楼（重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司）。

联系人：杨帆

联系方式：18523292634

电子邮件：554703019@QQ.com

超出比选申请文件截止时间后送达的参选文件将被拒收，电话、传真形式的参选概不接受。

# 评审方法

评审小组根据比选邀请文件对参选文件进行资格审查，凡不符合的参选文件将按无效比选处理。

本项目采用综合评定法。比选人组织召开评审会，分别对商务文件、报价书、技术方案进行综合评审、打分，所有评委评分的算术平均值（保留至小数点后一位），即为参选人最终得分。评分标准如下:

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （40分） | 参选人根据各自的实际情况进行报价，超出最高限价视为废选，最低报价人得满分；高于最低价一个百分点扣1分，扣完为止。扣分保留至小数点后第1位计算，扣分后的分值即为报价最后得分。 注：本次报价单价限价26元/m2，报价总额限价49万元，超过限价则视为无效报价。 | 40 |
| 2 | 技术部分 （30分） | 外立面设计技术方案研究，优秀得5-6分，一般得3-5分，差得0-2分。 | 6 |
|  |  | 本项目的工作进度计划与安排及保证措施，优秀得5-6分，一般得3-5分，差得0-2分。 | 6 |
|  |  | 本项目的工作质量保证措施，优秀得5-6分，一般得3-5分，差得0-2分。 | 6 |
|  |  | 后续服务的安排及保证措施，优秀得5-6分，一般得3-5分，差得0-2分。 | 6 |
|  |  | 本项目的理解及合理化建议，优秀得5-6分，一般得3-4分，差得0-2分。 | 6 |
| 3 | 商务部分 （30分） | 设计团队及人员配备情况，最多得20分。 1、项目负责人：承担过一个车站或公共建筑外立面方案设计负责人及以上经历的得5分，每增加1个类似业绩得1分，本项最多得10分。 注：提供资料按资格审查的要求提交，原件核验要求同资格审查。 2、其他人员：所有投标人拟参与本外立面方案设计人员相比较： 技术职称、专业、数量、人员业绩等各方面综合评议： 优，得7-10分；中，得4-6分；一般，得1-3分。 | 20 |
|  |  | 参选方承担过一个车站或公共建筑外立面方案设计业绩的得5分，每增加1个类似业绩得1分，最多得10分（须提交合同复印件或甲方盖章的证明材料）。 | 10 |
|  |  | 合计 | 100 |

# 其它相关说明

（一）超过比选截止时间提交的比选资料不予接收；

（二）所有参选人提交的比选文件评选后将不予退回；

（三）无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均由参选人自行承担；

（四）应征资料中的所有内容均应由参选人原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，后果由参选方自行承担；

（五）本次比选活动将遵循公平、公正、公开的原则进行，比选人不对评审结果进行解释；

（六）评审结束后，评审结果将在比选人官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。

（七）中选人收到中选通知后，按要求与比选人签订合同，中选人不按要求与比选人签订合同的，比选人有权取消中选人的中选资格。在履约过程中，中选人不能满足比选人针对项目需求所提出的合理要求时，比选人有权解除合同，维护自己的合法权益；

（八）本次比选活动的解释权归比选人。

# 联系方式

地址：重庆市两江新区礼环北路26号1号楼

邮编：401120

联系人：杨帆

联系电话：18523292634

附件1

法人身份证明

单位名称：

注册地址：

成立时间：

姓    名：                   性    别：

身份证号码：

职务：

特此证明。

法定代表人身份证明：

| 身份证复印件（正面） | 身份证复印件（背面） |
| --- | --- |

参选单位：           （盖章）

日期：  年  月  日

附件2

法定代表人授权书

致：重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

（参选单位名称）的法定代表人授权                     （授权代表姓名）职务：           为授权代表，身份证号为：                              参加贵单位组织的“                                项目”比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

职务：

参选单位:            （盖章）

日期：     年    月   日

附件3

公司基本信息表

| 企业名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 成立时间 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| E－mail |  |  |  |  |  |  |
| 人员数量 |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、我司严格遵守国家法律、法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷。 2、我方所递交的本项目参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，若发现弄虚作假，取消中选资格，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |  |  |  |  |  |

参选单位:             （盖章）

授权代表:             （签字）

日期：    年    月   日

附件4

报价书

致:重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

在考察了现状并仔细研究了贵单位比选文件的各项条款后，本单位愿意以合同总价          元人民币（大写:              )提供所要求服务。

7号线一期工程科学会堂站及金凤路站外立面专项设计报价表

| 序号 | 项目名称 | 面积（m2） | 单价 （元/m2） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学会堂站 （路侧高架站） | 10900 |  |  |  |
| 2 | 金凤站 （路中高架站） | 7900 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

总价：          元人民币大写：            。（价格为含税价格）

备注：是否提供增值税专用发票：是：□ 否：□

参选单位:             （盖章）

授权代表:             （签字）

日期：         年    月   日